| ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc |
| --- | --- |

# ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

| TÊN ĐỀ TÀI: Ứng dụng IoT trong xây dựng hệ thống vườn thông minh |  |
| --- | --- |
| Cán bộ hướng dẫn: ThS. Huỳnh Tuấn Anh |  |
| Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2016 đến tháng 01/2016 |  |
| Sinh viên thực hiện: Nguyễn Kim Dũng – 12520088 Nguyễn Văn Cảnh – 12520034 |  |
| Nội dung đề tài: Mục Tiêu: - Xây dựng hệ thống vườn thông minh bao gồm phần mềm hướng dẫn trồng rau sạch và giao tiếp với phần cứng để giám sát và chăm sóc tự động cây trồng. - Cùng với phần cứng tự động chăm sóc và giám sát vườn trên hệ thống nhúng Raspberry pi và các cảm biến, relay, bơm nước… Phạm Vi: - Phần mềm trên Smart Phone hướng dẫn người dùng quy trình trồng rau sạch trong thùng xốp từ khâu chuẩn bị đến gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch. Phần mềm có khả năng giao tiếp với phần cứng và server để điều khiển việc tưới nước, phân, chăm sóc cây trồng và nhận thông báo về tình trạng vườn cho người sử dụng. - Hệ thống phần cứng đảm nhận việc chăm sóc cây trồng: đo nhiệt độ, độ ẩm, mưa, tưới nước, phân. - Hệ thống Server trung gian giữa phần mềm và phần cứng chưa các thông tin từ về cây trồng từ các cảm biến và thông tin thiết lập từ phần mềm, thông tin phản hồi đến người dùng. - Ứng dụng cho việc trồng rau sạch trong thùng xốp cho các hộ gia đình với quy mô nhỏ. ## Kết quả dự kiến - Xây dựng thành công hệ thống với đầy đủ các chức năng cũng như nhu cầu đặt ra ở phần phạm vi, đạt được các mục tiêu đã đề ra ở trên. - Hoàn thành sản phẩm như mong đợi. - Nắm vững kiến thức về phần cứng ,lập trình, xử lý thông tin trên hệ thống nhúng Rapberry pi, kiến thức về lập trình ứng dụng android. ## Hướng phát triển - Hoàn thiện hệ thống về mặt chất lượng các thiết bị cũng như phần mềm. - Đóng gói hệ thống hoàn chỉnh, triển khai thực tế. - Mở rộng lên quy mô lớn, chuyên nghiệp. |  |
| Kế hoạch thực hiện: Giai đoạn 1 (từ 01/10/2016 đến 14/10/2016): Đề xuất các giải pháp thực hiện đề tài, thiết kế chức năng, kiến trúc hệ thống dựa trên các phân tích yêu cầu từ mục tiêu của đề tài. - Tuần 1: Đề xuất các giải pháp thực hiện đề tài. - Tuần 2: Thiết kế chức năng. Giai đoạn 2 (từ 15/10/2016 đến 30/10/2016): Tìm hiểu, nghiên cứu công nghệ kỹ thuật liên quan và những giải pháp cho các vấn đề kĩ thuật như: Xây dựng kiến trúc chương trình, các thuật toán phân tích xử lý tín hiệu vào ra thiết bị. - Tuần 1: Tìm hiểu raspberry pi tương tác với các cảm biến, relay và lập trình nhúng trên raspberry pi. - Tuần 2: Tìm hiểu về việc kết nối, điều khiển giữa smartphone với server và raspberry pi Giai đoạn 3 (từ 31/10/2016 đến 14/11/2016): Thu thập dữ liệu về quy trình trồng rau và thông tin chi tiết về các loại rau cũng như giải pháp, quy trình chăm sóc. - Tuần 1: Thu thập dữ liệu về các loại rau. - Tuần 2: Thiết kế giải pháp, quy trình chăm sóc. Giai đoạn 4 (từ 15/11/2016 đến 9/12/2016): Hiện thực các chức năng của hệ thống theo đúng mục tiêu đề ra. - Tuần 1: Viết phần mềm xử lý dữ liệu, chăm sóc tự động, kết nối điều khiển cảm biến, relay, kết nối với server trên raspberry pi - Tuần 2: Viết ứng dụng android, thiết kế, deploy server - Tuần 3: Hoàn thành ứng dụng android, kết nối giữa ứng dụng android và server, server và Raspbery pi. Giai đoạn 5 (từ 10/12/2015 đến 25/12/2016): Tiến hành triển khai hệ thống trồng cây thực tế, thu thập dữ liệu hoạt động thực tế của hệ thống, phản hồi từ người dùng. Giai đoạn 6 (tháng 26/12/2016 đến 31/12/2016): Kiểm thử và bảo trì hệ thống. Đảm bảo hệ thống hoạt động đúng với thiết kế đã đề ra. Thực hiện viết báo cáo đề tài song song với các giai đoạn trên. |  |
| Xác nhận của CBHD (Ký tên và ghi rõ họ tên) | TP. HCM, ngày 13 tháng 10 năm 2016 Sinh viên (Ký tên và ghi rõ họ tên) |